# AUDITOR VISUAL DE MEDICAÇÃO

PCS 3858 Laboratório de Sistemas Embarcados

Proposta preliminar

# 1) Tema e componentes do grupo

Tema: Auditor Visual de Medicação para Idosos.

Componentes do grupo:

Gabriel Dias Tambelli — NUSP: 12551370

Henrique Murakami de Paula — NUSP:12551154

Juliana Marcarini Carloni — NUSP: 12553538

Turma 3

# 2) Descrição preliminar resumida do projeto

O projeto consiste em um dispositivo que acompanha um organizador de medicamentos e verifica, por meio de uma câmera, se a dose que deveria estar em determinado compartimento foi retirada. O ESP32-S3 será o controlador principal do sistema. A câmera ficará posicionada sobre o organizador, em uma posição fixa, e o sistema fará capturas em horários previamente definidos.

A partir da imagem, o sistema tentará identificar se o compartimento ainda contém a dose ou se ela foi retirada. Caso a retirada não seja detectada dentro de um intervalo definido, o dispositivo poderá emitir um alerta por buzzer e, como extensão, enviar uma notificação ao cuidador por Wi-Fi. Para manter o projeto viável, o protótipo será desenvolvido em um cenário controlado, com câmera fixa e condições de iluminação definidas.

# 3) Metodologia escolhida e justificativa

A metodologia escolhida combina as abordagens top-down, bottom-up e espiral evolucionária.

A abordagem top-down será usada para dividir o projeto em partes menores, começando pela função principal do sistema e chegando às funções de captura da imagem, análise, decisão e alerta. A abordagem bottom-up será usada para testar os componentes separadamente antes da integração, principalmente a câmera, o buzzer, a alimentação e a comunicação. Já a espiral evolucionária será usada na etapa de prototipação, porque será necessário testar e ajustar aspectos como posição da câmera, iluminação e método de análise da imagem. Essa combinação é adequada porque o projeto precisa de uma organização inicial, mas também de testes e ajustes ao longo do desenvolvimento.

# 4) Lista preliminar dos principais componentes e estimativa de custos

Os valores são estimativas de pesquisa e podem mudar de acordo com estoque, pagamento e frete.

- ESP32-S3-ETH (Waveshare) — 1 unidade — R$ 0,00. Já disponível pelo grupo. Configuração informada: 512 KB de SRAM, 8 MB de PSRAM e 16 MB de Flash.

- Câmera OV2640-V3 2MP para ESP32-CAM ou equivalente compatível — 1 unidade — R$ 55,39. Site: https://www.usinainfo.com.br/esp32/camera-ov2640-v3-2mp-para-esp32-cam-com-lente-14-interface-sccb-9108.html

- Buzzer 5V — 1 unidade — R$ 5,90. Site: https://www.robocore.net/

- Chave momentânea (PushButton) — 1 pacote — R$ 1,50. Site: https://www.robocore.net/

- Fonte 5V 1A — 1 unidade — R$ 13,90. Site: https://www.robocore.net/

- Protoboard 400 pontos — 1 unidade — R$ 6,90. Site: https://www.robocore.net/

- Jumpers macho-macho x40 — 1 pacote — R$ 7,90. Site: https://www.robocore.net/

- Resistores 10 kOhm — 1 pacote — R$ 0,75. Site: https://www.robocore.net/

- Organizador de medicamentos — 1 unidade

- Estimativa total dos componentes com preço definido: aproximadamente R$ 92,24, sem considerar o organizador de medicamentos e o frete.

# 5) Forma de financiamento

O grupo irá conversar durante a aula com a equipe de professores para confirmar o que podemos utilizar de peças disponíveis para entender a melhor forma de financiamento.